| PROJETO | METAS | AÇÕES | PRAZO | RESPONSÁVEL/ APOIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa Assistencial Jacyr Freitas | Construir Espaço Físico | - Elaborar projeto/s arquitetônico/s com orçamento/s | 3 meses | - Equipe de Obras |
|  |  | - Planejar promoções específicas para o cumprimento desta meta | 2 meses | - Equipe de Beneficência - Equipe de Promoções |
|  |  | - Realizar as promoções | 18 meses | - Equipe de Beneficência - Equipe de Promoções |
|  |  | - Construir o espaço físico | 18 meses | - Equipe de Obras - Irmandade Apoio: Mestre Representante |
|  | Elaborar Projeto Institucional | - Propor metodologia e cronograma de planejamento | 1 mês | - Paulina e Maira |
|  |  | - Elaborar versão preliminar | 3 meses | - Equipe de Beneficência |
|  |  | - Apresentar versão preliminar para contribuições | 4 meses | - Paulina e Maira |
|  |  | - Elaborar versão final | 5 meses | - Paulina e Maira |
|  | Realizar atividades no terreno da Casa Assistencial | - Realizar festas em datas comemorativas | 1 mês | - Maira e Equipe de Beneficência Apoio: Irmandade |
|  |  | - Realizar atividades de promoção à saúde | 1 mês | - Paulina e Maira - Equipe DEMEC Apoio: Irmandade |
|  |  | - Realizar oficinas e projetos de apoio à educação, saúde, cultura, lazer e trabalho | 18 meses | - Equipe Beneficência e Apoio: Colaboradores (irmandade e parceiros) |
|  | Articular contatos estratégicos com líderes e comunidade do Pontal | Identificar pessoas | 1 mês | - Marcos e Ronaldo Dantas Apoio: Gilson |
|  |  | Estabelecer contatos | 1 mês | - Marcos e Ronaldo Dantas Apoio: Gilson |
| Assistência aos Irmãos do NLD | Identificar necessidade de auxílio -material, social e espiritual- dos irmãos |  |  | - Direção e demais irmãos do Corpo Instrutivo |
|  | Definir formas e pessoas para atendimento mais direto aos irmãos |  |  | - Direção |